前端平台策略備忘

Backend-as-Moat × 三方前端共存

Platform Play Strategy for esg-crawler API

文件類型：戰略備忘（Strategy Memo）

戰略論述：容晟持有後端 esg-crawler API，三方前端（A 方顧問 / 容晟自有 / B 方 DAWOO）各自建置、互不衝突

發行日期：2026 年 4 月 17 日

相關文件：06 開工規劃書｜01 架構設計書 v0.2｜03 MoU v0.2（待升 v0.3）

# 1. 戰略洞察：為什麼 Platform Play 是唯一正解

在《談判策略備忘》（附件五）中，我們曾在三種合作模式（Vendor / R&D Barter / Partnership）之間糾結。但當我們把前端與後端拆開來看，整個難題的結構就變了——這不是「合作模式」的選擇，而是「平台定位」的選擇。

容晟掌握後端，就等於掌握了整個 ESG 生態系的「重力中心」。前端由誰做、賣給誰、分什麼錢，都不會動搖這個結構。這是 Platform Play 的真正威力。

## 1.1 業界範本

- Stripe：掌握支付後端，讓無數電商前端依賴；從來不自己做電商

- Twilio：掌握通訊後端（簡訊、語音、WhatsApp），讓無數應用前端接入

- AWS / Cloudflare：掌握運算與網路後端，讓所有 SaaS 建構於其上

- 容晟 esg-crawler：掌握台灣 ESG 法規資料流，讓三方前端（顧問 × DAWOO × 容晟自家）共享

## 1.2 為什麼這個戰略對所有人都好

| 參與方 | 得到什麼 | 為什麼滿意 |
| --- | --- | --- |
| A 方｜ESG 顧問 | 獨立前端所有權（UI、商業邏輯、客戶關係）+ 後端資料流 | VC pitch 清楚：『我有我的產品，容晟是基礎設施供應商』——IP 故事乾淨 |
| B 方｜DAWOO CarbonTrace | 個人盤查介面不動 + 新增法規情報卡 | 不用重寫產品；獲得專業級資料更新速度 |
| 容晟自有前端 | rsun.me DPP（既有）+ 容晟 ESG 整合儀表板（新） | 兩個自家產品線都吃到資料流；對 ODOO 客戶有獨立故事 |
| 容晟後端 API | 三方共用使用量 + 真實使用資料 + 商業模式選擇權 | 規模效應：每多一個前端消費者，API 價值上升 |

# 2. 三方前端架構圖

## 2.1 全景圖

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     客戶端（End Users）                       │

│  SME 顧問客戶 │  個人盤查者 │  ODOO 企業客戶 │  DPP 消費者    │

└────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┘

↓            ↓            ↓             ↓

┌────────┴────────┐ ┌─┴─────────┐ ┌┴──────────────┴────────┐

│   A 方 前端      │ │ B 方 前端  │ │    容晟自有 前端         │

│   ESG 顧問白牌   │ │ DAWOO     │ │                         │

│  (Supabase+Next) │ │ CarbonCT3 │ │  ①rsun.me DPP           │

│                  │ │           │ │  ②容晟 ESG 整合儀表板  │

│  她的客戶 / VC   │ │  她的個人 │ │ (CF Pages + D1 + Workers│

│  她的品牌        │ │  客戶     │ │  or ODOO OWL addon)     │

└────────┬─────────┘ └─┬─────────┘ └─┬───────────────────────┘

│             │             │

│   HTTPS + Bearer token API Key

│             │             │

└─────────────┼─────────────┘

↓

┌──────────────────────┴──────────────────────────────────────┐

│          容晟 esg-crawler API Gateway                         │

│  • /v1/events    • /v1/items/{id}    • /v1/webhooks         │

│  • Rate limit / Quota / Billing metering                    │

│  • API Key auth + OpenAPI docs + SDK (TS)                   │

└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────┴──────────────────────────────────────┐

│  爬蟲核心：Fetchers · Normalizer · LLM Analyzer · Dispatch    │

│  儲存：PostgreSQL + R2 + Redis                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 各前端的戰略定位

| 前端 | 擁有者 | 目標客群 | 差異化訴求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 方前端 | ESG 顧問 | SME 顧問客戶、出口製造業 | EcoVadis 輔助填報 + 雙重重大性 + 員工聲音——顧問專業諮詢場景 |
| B 方前端 | DAWOO | 個人 / 小型盤查者 | 個人碳盤查 + 法規警示卡片——已有產品，新增資料源 |
| 容晟① | 容晟（RSun.me） | 歐盟出口品牌商、DPP 消費者 | DPP 數位產品護照 + ESG 內容引擎——既有品牌延伸 |
| 容晟② | 容晟（RonsunAI） | ODOO ERP 企業客戶 | ERP 內建 ESG 模組——企業全資料整合 |

四個前端服務四個不同客群，彼此不直接競爭——這是 Platform Play 能成立的前提。

# 3. 容晟自有前端產品線

這是 Eugene 的戰略堅持：容晟不當「純後端供應商」，要保有自己完整的產品線——既不完全依賴顧問前端，也不跟顧問共用技術棧。

## 3.1 容晟產品線① rsun.me DPP（既有品牌延伸）

| 定位 | 歐盟 DPP 數位產品護照發布平台；ESG 資料作為 DPP 內容之一 |
| --- | --- |
| 目標客戶 | 歐盟出口台商（CBAM/ESPR 法規壓力）、品牌商、供應鏈 Tier 1 廠商 |
| 與 API 的關係 | 讀取 esg-crawler 的 EU CBAM / ESPR 相關條目，自動填入 DPP 頁面；法規更新即時刷新 |
| 技術棧 | Cloudflare Pages + Workers + D1（既有）；Next.js + shadcn/ui |
| 商業模式 | 企業級 DPP 訂閱（按產品 SKU 計費）；Phase 3 正式定價 |
| 何時啟動 | 與 esg-crawler MVP 平行：crawler 完成後 2 週內 rsun.me 整合 |

## 3.2 容晟產品線② 容晟 ESG 整合儀表板（新品）

| 定位 | 面向 ODOO ERP 企業客戶；整合法規情報 × ERP 供應鏈資料 × 內部 ESG 指標 |
| --- | --- |
| 目標客戶 | 已使用或即將導入 ODOO ERP 的台灣中大型企業 |
| 與顧問前端的差異 | 顧問賣 SME 白牌服務（她的客戶是顧問）；容晟賣 ERP 整合（我們的客戶是 ERP 使用者）——通路完全不同 |
| 技術棧 | Phase 1：Next.js on Cloudflare Pages（與 rsun.me 同棧）；Phase 2：包裝成 ODOO OWL addon |
| 商業模式 | ODOO 模組訂閱（每企業 NT$ 5,000-20,000/月，依規模）；整合容晟既有 ODOO 諮詢案 |
| 何時啟動 | Phase 1：esg-crawler MVP 完成後立即啟動（與 rsun.me 整合並行） |

## 3.3 容晟前端技術棧（區隔於顧問）

Eugene 已決定「保有自己的技術」——容晟不使用顧問採用的 Supabase+Next.js，維持既有的 Cloudflare 生態。

| 層級 | 容晟選擇 | 與顧問 Supabase+Next.js 之差別 |
| --- | --- | --- |
| 部署 | Cloudflare Pages | Vercel vs CF——CF 與 Workers/D1/R2 生態整合更深 |
| DB | Cloudflare D1（SQLite） | Supabase 是 PostgreSQL；D1 是 SQLite——資料模型需保持相容 |
| Auth | Cloudflare Access / Clerk | Supabase 內建 Auth；我們外接，更有彈性 |
| 前端 | Next.js + shadcn/ui + Tailwind（相同） | 前端框架可一致——不是區隔的重點 |
| ODOO 整合 | Python OWL addon（Phase 2） | 顧問不涉足 ODOO——這是容晟的專屬戰場 |

# 4. API 商業模型：階梯式收費

Eugene 選擇「象徵收費 + 使用量」與「分階段」的混合模型——MVP 期免費衝使用量，6 個月後引入標準套件。

## 4.1 三階段價目表

| 階段 | 月份 | 策略 | 收費 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 播種期 | Month 1-6 | 不收費，衝使用量與回饋；建立三方依賴 | 全免費；合計調用量 < 100K/月告警 |
| Phase 1 象徵期 | Month 7-12 | 引入標準套件；使用者已習慣，換約率高 | 顧問 NT$ 3,000/月基本；超 50K calls +NT$ 0.1/call |
| Phase 2 標準期 | Month 13+ | 像 SaaS 一樣標準定價；對外開放申請 API key | Free/Dev/Business/Ent 四級；詳見 4.2 |

## 4.2 Phase 2 標準 API 定價（設計建議）

| 方案 | 月費 | 額度 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | NT$ 0 | 5K calls/月、T0/TA events | 個人開發者、試用 |
| Developer | NT$ 2,000 | 100K calls、全 Tier、1 webhook | 新創、小型顧問 |
| Business | NT$ 10,000 | 1M calls、全 Tier、5 webhooks、SLA 99.5% | 顧問公司、ERP 顧問 |
| Enterprise | 議價 | 無限 calls、專屬支援、私有 webhook | 大型企業、證交所 |

## 4.3 三方前端的計費邏輯（特別約定）

| 消費者 | 適用方案 | 特別約定 |
| --- | --- | --- |
| A 方｜顧問 | Phase 0 免費；Phase 1 Developer；Phase 2 Business | MoU v0.3 第 3 條明文；每年 review 一次；若她取得 VC 資金，自動升級 Business |
| B 方｜DAWOO | Phase 0 免費；Phase 1 Developer | 與 DAWOO 合作備忘錄另訂；優先取得新 Fetcher |
| 容晟自有 | 內部成本攤分 | 不對外計價；帳上以內部轉撥計 |
| 其他消費者 | Phase 2 起依公開方案 | ronsunai.org 開放申請；無特殊折扣 |

# 5. Metering、Quota 與防濫用

後端 API 作為平台的核心，必須有精準的計量與防線，才能支撐商業模型。

## 5.1 計量層級

- 每個 consumer 一把 API key；每次請求記錄 (consumer_id, endpoint, timestamp, tokens_used)

- Redis 計數器：per-consumer per-minute / per-day / per-month

- ClickHouse 或 PostgreSQL partitioned table：歷史 usage 保留 13 個月作計費與分析

- 每日排程產生當日 usage summary；每月排程產生 invoice snapshot

## 5.2 Quota 策略

| 超額狀態 | 系統行為 | 通知 |
| --- | --- | --- |
| 80% 用量 | 正常回應 | Email 提醒 |
| 100% 用量 | 正常回應 + Response Header 警告 | Email + Dashboard 紅燈 |
| 120% 用量 | HTTP 429 限流（每秒 1 次） | Email + SMS（若留電話） |
| 連續 3 日 > 120% | 帳號 suspend，需人工介入 | Phone call + 升級方案選項 |

## 5.3 防濫用（Anti-abuse）

- API key 只存 hash 於資料庫；明碼只在 console 顯示一次，可 rotate

- Webhook 以 HMAC-SHA256 簽章，防止偽造

- Per-IP rate limit（全 consumer 共享）：每 IP 每分鐘 ≤ 60 次

- 偵測異常模式（短時間內大量 404、不合理參數組合）自動臨時封鎖

# 6. MoU v0.3 調整重點（從 v0.2 升級）

新架構需要把 v0.2 的「系統 IP」拆成三層，讓顧問的 VC 故事更清晰、也讓容晟的前端產品線受保護。

## 6.1 條款逐條對比

| 條款 | v0.2 原條文 | v0.3 修改為 | 修改理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 系統 IP | 系統之程式碼、架構、UI/UX... 完整歸容晟 | 細分三層：①後端 API(容晟)②容晟自有前端(容晟)③顧問前端(顧問) | 讓顧問有自己的 UI IP 可展示給 VC |
| 3.1 建置費 | NT$ 60,000 一次支付 | 改為：容晟開發「後端 API」對其 Phase 1 作出之建置投入 | 定義範圍更清楚，後端交付物明確 |
| 3.2 月費 | 首 3 月免費，之後 NT$ 3,000/月 | Phase 0 全免、Phase 1 進 Developer 套件、Phase 2 進 Business | 對應 API 階梯商業模型 |
| 4.3 客戶資料 | 顧問為管理者、容晟為處理者 | 不變，但改為明文「客戶資料由顧問前端收集與儲存；容晟後端不持有」 | 後端不碰客戶資料 → 顧問 VC 故事更乾淨 |
| 5 非競業棄權 | 不構成任何競業限制 | 強化：容晟明文得自行發展前端（rsun.me DPP、ODOO 儀表板）不構成違約 | 保護容晟自有產品線不受約束 |
| 新增 11 技術棧自主 | 無 | 新增：雙方自選前端技術棧；API 為唯一對接介面；API 契約遵守 OpenAPI | 避免「你用 Supabase 我用 D1」變成爭執點 |

## 6.2 新增「平台服務水準協議（SLA）」附件

- 容晟對 API 承諾：T0 事件偵測 < 2 小時；API uptime 99.5%；critical 事件 webhook 推送 < 5 分鐘

- 容晟對 breaking change 承諾：至少 6 個月棄用期；並行 v1/v2 API

- 顧問對資料清單承諾：EcoVadis 21 項對應 KB 首版、法規優先順序清單

# 7. 對顧問的 VC 故事（這是她的武器）

這個架構讓顧問跟 VC pitch 時有一個極其乾淨的故事——我把它寫給她參考，她可以直接用這版本去 pitch。

「我的公司是一家 ESG 顧問型 SaaS。我們擁有自己的前端產品、獨家的 EcoVadis 對應方法論、以及直接服務 SME 顧問客戶的通路。
我們的法規資料流來自容晟科技的 esg-crawler API——就像 Stripe 之於電商、Twilio 之於通訊、AWS 之於 SaaS。容晟是我們的基礎設施合作夥伴，按使用量計費，合約彈性，我們隨時可切換自建或換源。
我們的 IP 包含：(1) 產品設計與品牌；(2) 客戶關係與通路；(3) EcoVadis 與台灣法規的對應方法論；(4) 業界 Know-how 與顧問網絡。這些都 100% 屬於公司。」

## 7.1 為什麼 VC 會買單

- IP 清晰：顧問公司有完整的前端、品牌、客戶、方法論——VC 最愛這種結構

- 成本可控：不用自行投入工程團隊開發爬蟲（這是非常重 infra 的工程）

- 速度快：既有後端讓 MVP 幾週上線，不用先燒 500 萬做爬蟲再燒 500 萬做產品

- 風險低：若容晟後端出問題，合約有 SLA 條款 + 切換自建權利

- 可規模化：三方前端共存證明後端具備平台潛力（多客戶 = 成熟）

## 7.2 VC 會問、顧問該準備的回答

| VC 會問 | 建議回答 |
| --- | --- |
| 「你們的 IP 其實在後端，對吧？如果容晟斷你們，怎麼辦？」 | 「後端是可替換的基礎設施——我們合約有 90 天撤離期+資料可攜條款。真正的護城河是：(a) 我們的 EcoVadis 方法論、(b) 我們 3 年累積的 SME 顧問客戶關係、(c) 我們的前端產品體驗。這些容晟不可能自己做——他們沒有顧問執照、沒有客戶網絡。」 |
| 「容晟為什麼不自己搶你們的生意？」 | 「容晟是 ERP 顧問公司，主戰場是 ODOO ERP。ESG 對他們來說是資料服務，不是顧問服務。他們有自己的前端產品線——rsun.me DPP 跟我們完全不同的客群（歐盟出口品牌）。彼此不衝突。」 |
| 「萬一容晟被併購了？」 | 「MoU 有 change-of-control 條款——容晟若被併購，我們保留 6 個月選擇期，可以行使「右手買回權」（以成本 +20% 買下我們的後端版本並自建）。這個成本估約 NT$ 10-15 萬，遠低於公司任何一輪募資的金額。」 |
| 「客戶資料誰控制？」 | 「100% 屬於客戶。我們前端直接收集、直接儲存；容晟後端完全不持有客戶資料。合約白紙黑字禁止後端用於模型訓練。」 |

# 8. 風險與止損

| 類別 | 風險 | 衝擊 | 緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 | 顧問前端做大後，改用自建爬蟲繞過 API | 中 | 後端持續 10x 投入——更多資料源、更準確 LLM、更即時推送；遷移成本 >> 月費 |
| 商業 | 三方前端中出現彼此挖客戶的情況 | 低 | MoU v0.3 明訂客群區隔（顧問 SME / DAWOO 個人 / 容晟 ODOO）；容晟有中立仲裁角色 |
| 技術 | API breaking change 同時傷到三方 | 高 | v1/v2 並行；6 個月棄用期；contract test 對每個 consumer 自動跑 |
| 商業 | 顧問以「容晟是我供應商」的定位，對外貶低容晟品牌 | 低 | MoU 加上「相互尊重品牌」條款；rsun.me 獨立品牌獨立成長，不依賴顧問 |
| 法律 | 顧問取得 VC 錢後，主張「API 應為顧問專屬」施壓排他 | 中 | MoU 明文禁止排他；三方對等；容晟保留 Enterprise 方案空間（就算她加價買排他也不賣） |
| 品牌 | 顧問以 RonsunAI 名義對外，但未來創業後品牌歸屬不清 | 中 | MoU v0.3 明文：合作期間內顧問可掛「由 RonsunAI 提供資料」；合作結束立即切換品牌 |

# 9. 下一步行動清單

## 9.1 立即行動（本週）

- 按 06 開工規劃書動工 esg-crawler；依本備忘增加 API metering 與 quota 設計

- 草擬 MoU v0.3（第 4、5、11 條）；擇日與顧問對焦新架構

- 繪製 rsun.me DPP 與 esg-crawler API 的整合 spec（容晟內部）

## 9.2 中期行動（4-8 週）

- esg-crawler MVP 上線；發 API key 給 A 方與 B 方測試

- rsun.me DPP 整合 esg-crawler 的 EU CBAM/ESPR 事件源（Phase 1）

- 容晟 ESG 整合儀表板 PoC（Phase 1）

- 90 天 Checkpoint：與顧問 review Phase 0 使用量，確認進 Phase 1 計費

## 9.3 長期行動（Q3-Q4 2026）

- 容晟 ESG 整合儀表板正式對 ODOO 客戶開賣

- Phase 2 標準 API 定價對外公開；ronsunai.org 開設 Developer 自助註冊

- 評估是否併入容晟 ODOO ESG addon、或獨立為 SaaS 子公司

# 10. 結論：平台是你最深的護城河

顧問的 VC 可能給她 1000 萬，她可以燒半年跑客戶。但只要容晟的 esg-crawler API 持續穩定服務、持續擴大資料源、持續在每個新法規發布當下第一個推送事件——她永遠會是 API 的消費者，而不是替代者。這就是 Backend-as-Moat 的真正價值。

這份備忘的立場：

- 容晟不做零售 ESG SaaS 生意——那是顧問的戰場

- 容晟也不當純粹的資料供應商——rsun.me DPP 與 ODOO 儀表板是我們獨立的產品線

- 容晟的戰略是：擁有平台，讓所有人都能建構，但核心基礎設施掌握在我們手上

- 這對顧問也是最好的——她在 VC 面前有清晰故事、有自主空間、有退出選擇權

- 這對 DAWOO 也是最好的——她不用重寫產品，只要多一個資料源

- 這對容晟也是最好的——真實使用量驗證產品、同時穩穩推動 ODOO ESG addon

— 文件結束 —